30.04.2020Г №4/3-4СД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УТУЛИКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УТУЛИКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПЕРИОД С 2018 ДО 2031 г.

## В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, руководствуясь Уставом Утуликского муниципального образования (с изменениями и дополнениями), Дума Утуликского сельского поселения

РЕШИЛА:

1.Вести изменения в решение Думы Утуликского муниципального образования №40-4 сд. от 27.12.2018 г. «Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в Утуликском муниципальном образовании на период с 2018 до 2031 гг.»:

1.1 Приложение №1 к программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры в Утуликском муниципальном образовании на период с 2018 до 2031 гг." изложить в новой редакции.

2.Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Утуликского муниципального образования» и разместить на официальном сайте муниципального образования Слюдянский район в разделе Утуликское сельское поселение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

глава Утуликского сельского поселения

Е.Б.Вяткин

Приложение 1

к Решению Думы Утуликского МО от 30.04.2020г №4/3-4сд

к программе "комплексное развития системы

транспортной инфраструктуры в Утуликском муниципальном

образовании на период с 2016 до 2031 год"

Мероприятия в области развития системы транспортной инфраструктуры в Утуликском муниципальном образовании.

| № | Наименование мероприятий. | Количество | Планируемые сроки выполнения работ. | Финансирование ( сумма тыс.руб, источник) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет дорог местного значения: |  |  |  |  |
|  | - п. Утулик пер. Октябрьский | 1шт. | 2019г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
|  | - п. Утулик, ул. Островная, п. Утулик ул. Солнечная, п. Утулик ул. Таежная, п. Утулик ул. Озерная, п. Утулик ул. Карьерная, п. Мангутай пер. Михайловский. | 6 шт. | 2020г. | Планово 98,0 Дорожный фонд Утуликского МО |  |
| 2. | Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения территории Утуликского МО |  | 2018 г.-2022г. | Дорожный фонд Утуликского МО | в 2018г. проведена работа по разработке и утверждению проекта организации дорожного движения по основным улицам п. Утулик (ул. Привокзальная, ул. Набережная, ул. Лесная, ул. Горная, ул. 40 лет Победы, ул. 1-я Байкальская, ул.Красногвардейская, проезд Школьный. |
| 3. | Разработка и изготовление аншлага «Схема движения» | 1 шт. | 2019 г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
| 4. | Проведение паспортизации дорог |  | 2020 г. | Дорожный фонд Утуликского МО |  |
| 5. | Мероприятия по строительству грунтовых дорог |  |  |  |  |
|  | а) в п. Утулик |  |  |  |  |
|  | пер. Октябрьский | 1 шт. | 2019г. | Дорожный фонд Утуликского МО | Проведена работа по планированию территории, частичной отсыпке грунтом |
|  | ул.Островная 215 м. | 1 шт. | 2020г. | Планово 378,2 Дорожный фонд Утуликского МО |  |
|  | ул.Солнечная 204 м. | 1 шт. | 2020г. | Планово 373,6 Дорожный фонд Утуликского МО |  |
|  | ул. Карьерная | 1 шт. | 2020г. | Планово 94,3 Дорожный фонд Утуликского МО |  |
|  | пер. Таежный |  | 2021г. |  |  |
|  | ул. Молодежная |  | 2021 г. |  |  |
|  | б) в п. Мангутай |  |  |  |  |
|  | пер. Михайловский ( новый участок) |  | 2021г. | Дорожный фонд Утуликского МО |  |
| 6. | Мероприятия по ремонту грунтовых дорог а) в п. Утулик -Грейдированние и отсыпка пер.Заречный 100 м ул.Трактовая 200м ул. 1-ая Байкальская 50 м пер.Сосновый 10 м ул. 40 лет Победы 10 м ул. Привокзальная 200 м ул. Садовая ул. Таежная - Расширение дорожного полотна, исправление поперечного профиля, устройство водоотводных канав, отсыпка по улицам Таежная Снежная Березовая Привокзальная -Обустройство водоотводных канав ул. Привокзальная в районе дома № 9А б) в п. Мангутай -Грейдированние и отсыпка пер. Лесной - Расширение дорожного полотна, исправление поперечного профиля, устройство водоотводных канав, отсыпка по улицам ул. Мира ул. Горная ул.Савченко Трактовая пер. Михайловский пер. Леной -Обустройство водоотводных канав пер. Зеленый в районе дома №2 |  | 2018-2031г. 2020г. 2020г. 2020г. 2020г. 2020 г. 2020г. | Планово 63,525 Планово 94,3 Планово 63,525 Дорожный фонд Утуликского МО Планово 14,4 Планово 63,525 Планово 17,4 |  |
| 7. | Мероприятия по ремонту дорог с твердым покрытием: |  |  |  |  |
|  | - ямочный ремонт дорожного полотна по улицам Горная, Привокзальная, 40 лет Победы |  | май-июль 2018 г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
|  | ямочный ремонт дорожного полотна путем вырезки старого асфальта и укладки горячего асфальта на улице Набережная. |  | Сентябрь 2018 г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
|  | - ямочный ремонт дорожного полотна путем вырезки старого асфальта и укладки горячего асфальта на улицам Набережная,1-ая Байкальская |  | 2019г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
|  | ямочный ремонт дорожного полотна путем вырезки старого асфальта и укладки горячего асфальта по дорогам 40 лет Победы, 1-ая Байкальская | 2 шт. | 2020г. | Планово 427,4 Дорожный фонд Утуликского МО |  |
| 8. | Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки согласно проекту организации дорожного движения |  | 2019-2021 гг. | Дорожный фонд Утуликского МО |  |
| 9. | Обустройство автобусных остановок согласно проекту организации дорожного движения в единой стилистике. | 7 шт. | 2019 г. | Дорожный фонд Утуликского МО | обустроено 2 автобусных остановки в 2019 г. |
| 10. | Обустройство тротуара и перильного ограждения от улицы Новой до ул. Магистральной |  | 2018 г.-2019г. | Средства ФКУ Упрдор «Южный Байкал» | выполнено |
| 11. | Установка сферического зеркала на перекрестке ул. Горная и трассы р-258 «Байкал» | 1 шт. | 2020 год. | Средства ФКУ Упрдор «Южный Байкал» | выполнено |
| 12. | Обустройство пешеходных переходов участка трассы р-258 «Байкал» на территории Утуликского МО пешеходными переходами и дорожными знаками. |  | 2018 г.-2019г. | Средства ФКУ Упрдор «Южный Байкал» | выполнено |
| 13. | Ремонт дорожного полотна трассы р-258 Байкал на территории Утулликского МО |  | 2018 г.-2019г. | Средства ФКУ Упрдор «Южный Байкал» | выполнено |
| 14. | Уширение обочины и обустройство тротуара с перильным ограждением в п. Мангутай от выезда до автобусной остановки.( 41 м). |  | 2020 г. | Средства ФКУ Упрдор «Южный Байкал» |  |
| 15. | Зимнее содержание дорог (очистка от снега и отсыпка) |  | ежегодно | Дорожный фонд Утуликского МО |  |
| 16. | Обустройство тротуаров и перильного ограждения дорог местного значения согласно проекту организации дорожного движении |  | 2019-2025 гг. | Дорожный фонд Утуликского МО |  |
| 17. | - Обустройство пешеходных переходов согласно проекту организации дорожного движении |  | 2020-2025 гг. | Дорожный фонд Утуликского МО |  |
| 18. | Реконструкция ж/д моста в п. Утулик. |  | 2020-2021 г. | Средства ОАО «РЖД» |  |
| 19. | Обустройство подъездных путей к садоводствам в п. Муравей "Вагонник", в п. Мангутай "Железнодорожник". |  | 2019-2020 гг. | Дорожный фонд Утуликского МО | Выполнено в 2019 г. |
| 20. | Проверка определения достоверности стоимости объекта капитального строительства автодорог по ул. Мира в п. Мангутай ( 0, 420 км.) , по ул. Строительная в п. Утулик ( 0,200 км.) , по ул. Таежная в п. Утулик ( 0,200 км) , по ул. Трактовая в п. Утулик ( 0,200 км.) , по ул. 40 лет Победы в п. Утулик (0,119 км), по пер. Речной в п. Утулик ( 0,376 км.) , по ул. Первый проезд в п. Утулик ( 0,155 км.) , по пр. Второй в п. Утулик ( 0,347 км. ) , по ул. Лесная в п. Мангутай ( 0,300 км.) |  | 2020г. | Дорожный фонд Утуликского МО - 216,0 | Выполнено в 2020 г. |
| 21. | Ремонт автодорог по ул. Мира в п. Мангутай ( 0, 420 км.) , по ул. Строительная в п. Утулик ( 0,200 км.) , по ул. Таежная в п. Утулик ( 0,200 км) , по ул. Трактовая в п. Утулик ( 0,200 км.) , по ул. 40 лет Победы в п. Утулик (0,119 км), по пер. Речной в п. Утулик ( 0,376 км.) , по ул. Первый проезд в п. Утулик ( 0,155 км.) , по пр. Второй в п. Утулик ( 0,347 км. ) , по ул. Лесная в п. Мангутай ( 0,300 км.) | 9 шт. | 2020г. | 3310,10 Областной бюджет Иркутской области 3,38 бюджет Утуликского МО |  |
| 22. | Обслуживание уличного освещения |  | 2018г. 2019г. 2020г. планово | 174,0 |  |
| 23. | Оплата за электроэнергию по уличному освещению |  | 2018г. 2019г. 2020г. | 69,4 174,6 Планово 220,0 Дорожный фонд Утуликского МО |  |